ÁREA DO ALUNO

Blueprint Completo de Implementação

phdonassolo.com  |  Prof. Paulo Henrique Donassolo

VERSÃO 5.2  |  MARÇO 2026

Documento único consolidado — substitui todas as versões anteriores

◆ 41 tabelas + biblioteca de conteúdo intercambiável · Quiz · Tipos de aula · Notas · Notificações · Cupons · Revisão espaçada · PHD Ramp · Buscador IA no catálogo · Regras de segurança · Mapa de prioridades P1–P5 · CLAUDE.md v5.2 ◆

# 0. Como Usar Este Documento

Este é o documento único de referência do projeto Área do Aluno. Substitui todas as versões anteriores.

| Parte | Seções | Quem executa | Quando |
| --- | --- | --- | --- |
| PARTE A — Configurações manuais | Seções 1 a 6 | Você | Semanas 1–2 (antes de ligar o Claude Code) |
| PARTE B — Banco de dados | Seção 7 | Claude Code | Semana 3, primeiro passo |
| PARTE C — Código e módulos | Seções 8 a 11 | Claude Code | Semanas 3–9, sequência de prompts |
| PARTE D — Deploy e operação | Seções 12 a 16 | Você + Claude Code | Uso recorrente pós-lançamento |
| PARTE E — Mapa de prioridades | Seção 17 | Referência | Consultar antes de cada sprint |

## Sistema de prioridades

Cada funcionalidade neste blueprint tem uma prioridade explícita:

| P1 — CRÍTICO | Implementar ANTES da primeira linha de código. São regras que previnem bugs graves documentados em projetos similares. |
| --- | --- |

| P2 — ALTA | Implementar nos 60 dias. Fazem parte do MVP e do roadmap principal. |
| --- | --- |

| P3 — MÉDIA | Implementar junto com o módulo correspondente se o custo for baixo; caso contrário, logo após o lançamento. |
| --- | --- |

| P4 — PÓS-LANÇAMENTO | Implementar após validação com usuários reais. Requerem dados históricos ou massa crítica de alunos. |
| --- | --- |

| P5 — LONGO PRAZO | Roadmap de médio prazo. Alta complexidade ou dependência de infraestrutura que ainda não existe. |
| --- | --- |

Ícones usados:  🔑 Você faz · 🤖 Claude Code faz · ⚠️ Risco · ✅ Validação · 📁 Armazenamento · 🆕 Novo v5.2 · 🔒 Segurança

# 1. Arquitetura Geral — Mapa do Sistema

| Componente | O que é e onde fica |
| --- | --- |
| phdonassolo.com | Site atual. Continua no HostGator. Única alteração: botão 'Área do Aluno' no Header |
| alunos.phdonassolo.com | Área do Aluno. Next.js 15 + TypeScript na Vercel (gratuito) |
| Supabase | PostgreSQL + Auth + Storage. 44 tabelas + pgvector para Coach IA (pós-60 dias) |
| HostGator /simuladores/ | Simuladores HTML existentes e novos. Protegidos por token PHP |
| YouTube não-listado | Vídeos das aulas. Gratuito e ilimitado. Incorporados via ID |
| AWS SES / PHDMail | E-mails automáticos transacionais e campanhas |
| Mercado Pago | Pagamentos avulsos + assinaturas (Pix, Cartão, Boleto) |
| Claude API | Ferramentas SaaS + Simuladores + Buscador do catálogo + Coach IA |
| GitHub (privado) | Código-fonte. Deploy automático na Vercel a cada git push |

## Mapa de armazenamento

| Tipo | Exemplo | Onde fica | Como o aluno acessa |
| --- | --- | --- | --- |
| PDFs e planilhas | Checklist Onboarding.pdf | Supabase Storage | Link temporário 60min |
| Simuladores HTML | calculo-preco.html | HostGator /simuladores/ | Link protegido token PHP |
| Ferramentas SaaS com IA | PHD Ramp | GitHub → Vercel (código) | Página protegida /ferramentas/slug |
| Vídeos das aulas | Aula 03 — JBP | YouTube não-listado | Embed via youtube_id |
| Thumbnails de cursos | capa-negociacao.jpg | Supabase Storage | URL pública permanente |
| Landing pages | lp/jbp-checklist | HostGator /lp/ | Acesso público |

# 2. Identidade Visual — Design Tokens

Antes de criar qualquer componente, o Claude Code lê o site atual e gera lib/design-tokens.ts. Este arquivo é a única fonte de verdade visual do projeto.

🤖 PROMPT — GERAR DESIGN TOKENS (Semana 2, antes de qualquer código de UI)

"Leia os arquivos em /site-referencia/ (index.html e style.css do site phdonassolo.com). Extraia: (1) Paleta de cores completa com nomes semânticos. (2) Tipografia: famílias, tamanhos, pesos. (3) Espaçamentos padrão. (4) Raios de borda. (5) Sombras. Gere lib/design-tokens.ts como objeto TypeScript exportado. Todos os componentes da plataforma devem importar exclusivamente deste arquivo. NUNCA use valores de cor ou fonte hardcodados em componentes."

# 3. Claude Code — Configuração do Agente

## 3.1 Instalação

Instale o Claude Code globalmente: npm install -g @anthropic-ai/claude-code

Inicie em qualquer pasta do projeto: claude

✅ Validação: prompt interativo do Claude Code com o caminho da pasta = funcionando.

## 3.2 Arquivo CLAUDE.md — Contexto Permanente (v5.2)

Crie na raiz da pasta area-do-aluno/. O Claude Code lê automaticamente em toda sessão.

# CLAUDE.md — Área do Aluno PHDonassolo v5.2 ## Projeto Plataforma de ensino do Prof. Paulo Henrique Donassolo URL: alunos.phdonassolo.com ¦ Site referência visual: phdonassolo.com ## Stack - Frontend: Next.js 15 + TypeScript + Tailwind CSS + shadcn/ui - Backend/BaaS: Supabase (PostgreSQL + Auth + Storage + pgvector) - Pagamentos: Mercado Pago (Checkout Pro + Assinaturas Preapproval) - IA Ferramentas simples: claude-haiku-4-5 ¦ IA Simuladores: claude-sonnet-4-6 - Deploy: Vercel (automático via GitHub push) ¦ E-mail: AWS SES - Leads: Google Sheets via Service Account ## Módulos do Projeto M1: Auth e Perfil ¦ M2: Catálogo + Player + Trilhas ¦ M3: Materiais + Simuladores HTML M4: Pagamentos + Planos + Convites + Certificados ¦ M5: Quiz e Avaliações M6: Dashboard Admin ¦ M7: Comunidade ¦ M8: E-mails + CRON ¦ M9: Ferramentas SaaS M10: Simuladores Roleplay IA ¦ M11: Coach IA 24/7 (pós-60d) ¦ M12: Diagnóstico (pós-60d) ## ══ REGRAS ABSOLUTAS ══ ### Segurança — P1 CRÍTICO (implementar antes de qualquer código) - Rate limiting APENAS em /api/* — NUNCA em rotas de páginas, assets, CSS ou JS (aplicar em todas as rotas derruba o site: 1 visita dispara 15-20 requisições de assets) - /admin/login deve ficar FORA do Route Group (protected) para evitar loop infinito Estrutura correta: /app/(auth)/login ¦ /app/(protected)/admin/... - Slugs são SEMPRE ASCII lowercase sem acentos e sem caracteres especiais CORRETO: 'gestao-comercial' ¦ ERRADO: 'gestão-comercial' (quebra 55+ links internos) - Validar senha em TODO endpoint de autenticação — nunca verificar apenas o e-mail - NUNCA expor ANTHROPIC_API_KEY no frontend — sempre via /api/ - Verificar vencimento do plano em TODA rota protegida de conteúdo - Assinatura da plataforma (planos_acesso tipo=plataforma) tem prioridade sobre matrícula ### Identidade visual e código - NUNCA hardcodar cores — sempre lib/design-tokens.ts - NUNCA hardcodar pilares — sempre buscar da tabela pilares - Mobile-first: componente funciona em 375px antes de desktop - Simuladores HTML ficam no HostGator — link protegido com token PHP - PDFs exclusivos: Supabase Storage com signed URLs de 60min ### Glossário — USAR SEMPRE ESTES TERMOS - Módulo = agrupamento de aulas. NUNCA 'seção', 'unidade' ou 'capítulo' - Ferramenta = tool SaaS com output direto (formulário→texto). Salva em ferramenta_resultados - Simulador = roleplay conversacional multi-turno. Salva em simulacoes - Biblioteca = tabelas modulos/aulas com curso_id NULL + tabelas cursos_modulos/modulos_aulas ## 44 Tabelas do Banco Perfil: profiles, pilares, profiles_pilares Cursos: cursos, cursos_pilares, modulos, aulas, cursos_modulos, modulos_aulas Materiais: materiais, materiais_pilares, materiais_cursos, aulas_materiais Acesso: matriculas, progresso_aulas, planos_acesso, assinaturas_plataforma, convites Pagamento: pedidos, precos_planos, cupons Avaliações: avaliacoes_cursos Quiz: quizzes, quiz_perguntas, quiz_alternativas, quiz_respostas Ferramentas: ferramentas, uso_ferramentas, simulacoes, ferramenta_resultados Comunidade: comunidade_grupos, grupos_membros, comunidade_posts, comunidade_comentarios, post_curtidas Aprendizado: notas_aluno, notificacoes Certificados: certificados, leads Engajamento: metas_aluno, diagnosticos, planos_indicacao, roi_treinamento Auditoria: admin_log ## Variáveis de Ambiente (.env.local) NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL= ¦ NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY= SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY= ¦ NEXT_PUBLIC_MP_PUBLIC_KEY= MP_ACCESS_TOKEN= ¦ ANTHROPIC_API_KEY= NEXT_PUBLIC_SITE_URL=https://alunos.phdonassolo.com AWS_SES_REGION=us-east-1 ¦ AWS_ACCESS_KEY_ID= ¦ AWS_SECRET_ACCESS_KEY= SIMULADOR_TOKEN_SECRET=<string aleatória 32 chars> GOOGLE_SHEETS_LEADS_ID=<ID da planilha Google> GOOGLE_SERVICE_ACCOUNT_KEY=<JSON da service account>

# 4. Repositórios GitHub — Referências de Arquitetura

| Repositório | Extrair deste repositório |
| --- | --- |
| adrianhajdin/saas-app | Estrutura geral, rotas protegidas, dashboard, pagamentos, organização de componentes |
| oompas/open-lms | Player YouTube + controle de progresso + sidebar de módulos e aulas |
| KolbySisk/next-supabase-stripe-starter | Middleware de auth, RLS no Supabase, webhook (adaptar Stripe → Mercado Pago) |

🤖 PROMPT — ANÁLISE DE REPOSITÓRIOS (Semana 2, antes de criar o projeto)

"Analise os repositórios abaixo como referência de arquitetura. Extraia padrões e adapte ao stack deste projeto (Next.js 15 + Supabase + Mercado Pago + Claude API): (1) adrianhajdin/saas-app: rotas protegidas, componentes de auth, layout dashboard, integração de pagamento. (2) oompas/open-lms: player com progresso, sidebar de aulas com status. (3) KolbySisk/next-supabase-stripe-starter: middleware, webhook handler, RLS. ATENÇÃO: os repositórios informam 'como fazer'. O CLAUDE.md informa 'o que fazer'. Decisões de schema no CLAUDE.md sempre prevalecem sobre padrões inferidos dos repositórios."

# 5. Configurações Manuais — Você Faz nas Semanas 1 e 2

## 5.1 GitHub

Acesse github.com → New Repository → nome: area-do-aluno → Private → Create. Clique 'Code' → copie a URL SSH. No terminal: git clone [url] && cd area-do-aluno

## 5.2 Supabase

Acesse supabase.com → New Project → nome: phdonassolo-lms → região: South America (São Paulo) → senha forte → Create. Copie as chaves em Project Settings → API.

✅ Na aba 'Table Editor' deve aparecer 'No tables found'.

## 5.3 Vercel

Acesse vercel.com → Sign Up com GitHub → Add New Project → selecione area-do-aluno → Framework: Next.js → adicione todas as variáveis de ambiente do CLAUDE.md → Deploy → Settings → Domains → alunos.phdonassolo.com

## 5.4 HostGator — DNS

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Type | CNAME |
| Name | alunos |
| Value | cname.vercel-dns.com (fornecido pela Vercel) |
| TTL | 3600 |

## 5.5 Mercado Pago

Credenciais → copie Public Key (NEXT_PUBLIC_MP_PUBLIC_KEY) e Access Token (MP_ACCESS_TOKEN). Configure Webhooks → URL: https://alunos.phdonassolo.com/api/webhooks/mercadopago → Pagamentos + Planos + Assinaturas.

## 5.6 Anthropic

platform.anthropic.com → Settings → API Keys → Create Key → nomeie: area-do-aluno-prod. Em Billing → Spend Limits: configure USD 50/mês e alerta em USD 30.

⚠️ A API para automaticamente ao atingir o limite. Configure ANTES de publicar qualquer ferramenta SaaS.

## 5.7 Google Service Account (para Leads → Google Sheets)

console.cloud.google.com → novo projeto → ativar Google Sheets API → Credenciais → Service Account → criar chave JSON. Compartilhe a planilha Google Sheets com o e-mail da service account.

# 6. Proteção dos Simuladores HTML — Token PHP

🔒 Sem esta proteção, qualquer pessoa que souber a URL direta acessa o simulador sem estar logada.

## Como funciona

1. Aluno clica 'Abrir Simulador' → plataforma gera JWT de 15 min. 2. URL enviada: phdonassolo.com/simuladores/arquivo.html?token=xyz. 3. token-check.php valida antes de exibir. 4. Sem token válido → redirect para login.

## 6.1 Crie token-check.php no HostGator

<?php // /public_html/simuladores/token-check.php $secret = 'SEU_SECRET_AQUI'; // mesmo valor de SIMULADOR_TOKEN_SECRET no Vercel $token = $_GET['token'] ?? ''; if (empty($token)) { header('Location: https://alunos.phdonassolo.com/login'); exit; } $parts = explode('.', $token); if (count($parts) !== 3) { header('Location: https://alunos.phdonassolo.com/login'); exit; } $payload = json_decode(base64_decode(strtr($parts[1], '-_', '+/')), true); $sig = hash_hmac('sha256', $parts[0].'.'.$parts[1], $secret, true); $expected = rtrim(strtr(base64_encode($sig), '+/', '-_'), '='); if ($parts[2] !== $expected ¦¦ $payload['exp'] < time()) { header('Location: https://alunos.phdonassolo.com/login'); exit; } // Token válido — continua exibindo o simulador ?>

## 6.2 Adicione no início de cada simulador HTML

<?php require_once 'token-check.php'; ?>

# 7. Banco de Dados — Schema Completo (44 Tabelas)

## 7.1 Visão geral

| Grupo | Tabelas | v5.2 |
| --- | --- | --- |
| Perfil | profiles, pilares, profiles_pilares | — |
| Cursos | cursos, cursos_pilares, modulos, aulas | + campos tipo, conteudo_html, status, etc. |
| Biblioteca | cursos_modulos, modulos_aulas | 🆕 P2 — módulos/aulas reutilizáveis entre cursos |
| Materiais | materiais, materiais_pilares, materiais_cursos, aulas_materiais | — |
| Acesso | matriculas, progresso_aulas, planos_acesso, assinaturas_plataforma, convites | — |
| Pagamento | pedidos, precos_planos, cupons | — |
| Avaliação | avaliacoes_cursos | — |
| Quiz | quizzes, quiz_perguntas, quiz_alternativas, quiz_respostas | — |
| Ferramentas | ferramentas, uso_ferramentas, simulacoes, ferramenta_resultados | — |
| Comunidade | comunidade_grupos, grupos_membros, comunidade_posts, comunidade_comentarios, post_curtidas | — |
| Aprendizado | notas_aluno, notificacoes | — |
| Certificados | certificados, leads | — |
| Engajamento | metas_aluno, diagnosticos, planos_indicacao, roi_treinamento | — |
| Auditoria | admin_log | — |

🤖 PROMPT — CRIAR O BANCO (Semana 3, primeiro prompt ao Claude Code)

"Crie o schema completo do banco de dados no Supabase. Execute o SQL abaixo em sequência — são 44 tabelas. Após criar todas as tabelas, habilite Row Level Security e crie as políticas da seção 7.3. Confirme listando as tabelas criadas."

## 7.2 SQL Completo — 44 Tabelas

-- ════════════════════════════════════════ -- GRUPO 1: PERFIL E PILARES -- ════════════════════════════════════════ CREATE TABLE profiles ( id UUID REFERENCES auth.users(id) PRIMARY KEY, email TEXT NOT NULL, nome TEXT NOT NULL, foto_url TEXT, papel TEXT DEFAULT 'aluno' CHECK (papel IN ('aluno','admin')), bio TEXT, linkedin TEXT, lgpd_aceito_em TIMESTAMPTZ, lgpd_versao TEXT, cadastro TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(), ultimo_acesso TIMESTAMPTZ ); CREATE TABLE pilares ( id UUID DEFAULT gen_random_uuid() PRIMARY KEY, nome TEXT NOT NULL UNIQUE, slug TEXT NOT NULL UNIQUE, descricao TEXT, ativo BOOLEAN DEFAULT TRUE, ordem INTEGER DEFAULT 0, created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW() ); CREATE TABLE profiles_pilares ( profile_id UUID REFERENCES profiles(id) ON DELETE CASCADE, pilar_id UUID REFERENCES pilares(id) ON DELETE CASCADE, PRIMARY KEY (profile_id, pilar_id) ); -- ════════════════════════════════════════ -- GRUPO 2: CURSOS -- ════════════════════════════════════════ CREATE TABLE cursos ( id UUID DEFAULT gen_random_uuid() PRIMARY KEY, titulo TEXT NOT NULL, slug TEXT UNIQUE NOT NULL, descricao TEXT, thumbnail TEXT, video_apresentacao_id TEXT, o_que_voce_vai_aprender JSONB, para_quem_e_este_curso JSONB, requisitos JSONB, nivel TEXT DEFAULT 'todos' CHECK (nivel IN ('iniciante','intermediario','avancado','todos')), idioma TEXT DEFAULT 'pt-BR', carga_h INTEGER DEFAULT 0, atualizado_em TIMESTAMPTZ, preco NUMERIC(10,2) DEFAULT 0, preco_promo NUMERIC(10,2), preco_promo_ate TIMESTAMPTZ, proximo_curso_id UUID REFERENCES cursos(id), status TEXT DEFAULT 'rascunho' CHECK (status IN ('rascunho','publicado','arquivado')), codigo_editorial TEXT, -- ex: 'PHD_015' — ponte com planilha editorial created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW() ); CREATE TABLE cursos_pilares ( curso_id UUID REFERENCES cursos(id) ON DELETE CASCADE, pilar_id UUID REFERENCES pilares(id) ON DELETE CASCADE, PRIMARY KEY (curso_id, pilar_id) ); -- ════════════════════════════════════════ -- GRUPO 3: MÓDULOS (com suporte a biblioteca) -- ════════════════════════════════════════ -- curso_id NULL = módulo na biblioteca (reutilizável entre cursos) -- Módulo vinculado diretamente a 1 curso: usar curso_id normal -- Módulo reutilizado em N cursos: curso_id NULL + tabela cursos_modulos -- GLOSSÁRIO: Módulo = agrupamento de aulas. NUNCA 'seção' ou 'capítulo'. CREATE TABLE modulos ( id UUID DEFAULT gen_random_uuid() PRIMARY KEY, curso_id UUID REFERENCES cursos(id) ON DELETE CASCADE, -- NULL = biblioteca titulo TEXT NOT NULL, descricao TEXT, conteudo_html TEXT, ordem INTEGER NOT NULL DEFAULT 0, status TEXT DEFAULT 'publicado' CHECK (status IN ('rascunho','publicado')), codigo_editorial TEXT -- ponte com planilha editorial ); -- Vínculo módulo da biblioteca ↔ cursos (com ordem independente por curso) -- Permite que 'Técnicas de Negociação' apareça no curso A na posição 3 -- e no curso B na posição 5, sem duplicar o conteúdo CREATE TABLE cursos_modulos ( curso_id UUID REFERENCES cursos(id) ON DELETE CASCADE, modulo_id UUID REFERENCES modulos(id) ON DELETE CASCADE, ordem INTEGER NOT NULL, PRIMARY KEY (curso_id, modulo_id) ); -- ════════════════════════════════════════ -- GRUPO 4: AULAS (com suporte a biblioteca) -- ════════════════════════════════════════ -- tipo define o componente renderizado pelo player: -- 'video' → youtube_id (YouTube IFrame API) -- 'texto' → conteudo_html (rich text) -- 'quiz' → tabela quizzes -- 'download' → aulas_materiais -- 'link' → link_externo (nova aba) -- 'live' → link_externo + data_live CREATE TABLE aulas ( id UUID DEFAULT gen_random_uuid() PRIMARY KEY, modulo_id UUID REFERENCES modulos(id) ON DELETE CASCADE, -- NULL = biblioteca titulo TEXT NOT NULL, tipo TEXT DEFAULT 'video' CHECK (tipo IN ('video','texto','quiz','download','link','live')), ordem INTEGER NOT NULL DEFAULT 0, youtube_id TEXT, conteudo_html TEXT, link_externo TEXT, data_live TIMESTAMPTZ, duracao_min INTEGER DEFAULT 0, pergunta_reflexao TEXT, transcricao TEXT, transcricao_json JSONB, -- [{start_s, text}] para sincronização gratuita BOOLEAN DEFAULT FALSE, status TEXT DEFAULT 'publicado' CHECK (status IN ('rascunho','publicado')), codigo_editorial TEXT -- ponte com planilha editorial (ex: 'PHD_015') ); -- Vínculo aula da biblioteca ↔ módulos (com ordem independente por módulo) CREATE TABLE modulos_aulas ( modulo_id UUID REFERENCES modulos(id) ON DELETE CASCADE, aula_id UUID REFERENCES aulas(id) ON DELETE CASCADE, ordem INTEGER NOT NULL, PRIMARY KEY (modulo_id, aula_id) ); -- ════════════════════════════════════════ -- GRUPO 5: MATERIAIS -- ════════════════════════════════════════ CREATE TABLE materiais ( id UUID DEFAULT gen_random_uuid() PRIMARY KEY, titulo TEXT NOT NULL, descricao TEXT, tipo TEXT CHECK (tipo IN ('pdf','xlsx','pptx','docx','simulador','link','zip')), tipo_acesso TEXT DEFAULT 'curso' CHECK ( tipo_acesso IN ('todos','pilar','curso','combinado')), storage_path TEXT, url_externa TEXT, gratuito BOOLEAN DEFAULT FALSE, codigo_editorial TEXT, -- ponte com planilha editorial created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW() ); CREATE TABLE materiais_pilares ( material_id UUID REFERENCES materiais(id) ON DELETE CASCADE, pilar_id UUID REFERENCES pilares(id) ON DELETE CASCADE, PRIMARY KEY (material_id, pilar_id) ); CREATE TABLE materiais_cursos ( material_id UUID REFERENCES materiais(id) ON DELETE CASCADE, curso_id UUID REFERENCES cursos(id) ON DELETE CASCADE, PRIMARY KEY (material_id, curso_id) ); CREATE TABLE aulas_materiais ( aula_id UUID REFERENCES aulas(id) ON DELETE CASCADE, material_id UUID REFERENCES materiais(id) ON DELETE CASCADE, ordem INTEGER DEFAULT 0, PRIMARY KEY (aula_id, material_id) ); -- ════════════════════════════════════════ -- GRUPO 6: MATRÍCULAS E ACESSO -- ════════════════════════════════════════ CREATE TABLE matriculas ( id UUID DEFAULT gen_random_uuid() PRIMARY KEY, user_id UUID REFERENCES profiles(id), curso_id UUID REFERENCES cursos(id), origem TEXT DEFAULT 'plataforma' CHECK ( origem IN ('plataforma','hotmart','udemy','espm','unisinos','in-company','convite','manual')), status TEXT DEFAULT 'ativo' CHECK (status IN ('ativo','concluido','suspenso')), progresso INTEGER DEFAULT 0, matriculado_em TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(), concluido_em TIMESTAMPTZ, UNIQUE(user_id, curso_id) ); CREATE TABLE progresso_aulas ( id UUID DEFAULT gen_random_uuid() PRIMARY KEY, user_id UUID REFERENCES profiles(id), aula_id UUID REFERENCES aulas(id), concluida BOOLEAN DEFAULT FALSE, posicao_s INTEGER DEFAULT 0, proxima_revisao DATE, intervalo_revisao_dias INT DEFAULT 1, updated_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(), UNIQUE(user_id, aula_id) ); CREATE TABLE planos_acesso ( id UUID DEFAULT gen_random_uuid() PRIMARY KEY, user_id UUID REFERENCES profiles(id), tipo TEXT CHECK (tipo IN ('curso','plataforma')), curso_id UUID REFERENCES cursos(id), pedido_id UUID, inicio TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(), vencimento TIMESTAMPTZ, ativo BOOLEAN DEFAULT TRUE, created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW() ); CREATE TABLE assinaturas_plataforma ( id UUID DEFAULT gen_random_uuid() PRIMARY KEY, user_id UUID REFERENCES profiles(id), plano_acesso_id UUID REFERENCES planos_acesso(id), gateway_id TEXT, ciclo TEXT CHECK (ciclo IN ('mensal','anual')), valor_ciclo NUMERIC(10,2), status TEXT DEFAULT 'ativo' CHECK (status IN ('ativo','cancelado','suspenso')), proximo_vencimento TIMESTAMPTZ, created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW() ); CREATE TABLE convites ( id UUID DEFAULT gen_random_uuid() PRIMARY KEY, email TEXT NOT NULL, curso_id UUID REFERENCES cursos(id), plano_tipo TEXT DEFAULT '90dias' CHECK (plano_tipo IN ('90dias','1ano','vitalicio')), origem TEXT, status TEXT DEFAULT 'pendente' CHECK (status IN ('pendente','aceito','expirado')), token TEXT UNIQUE DEFAULT encode(gen_random_bytes(16),'hex'), criado_em TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(), aceito_em TIMESTAMPTZ, expira_em TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW() + INTERVAL '90 days' ); -- ════════════════════════════════════════ -- GRUPO 7: PAGAMENTOS -- ════════════════════════════════════════ CREATE TABLE pedidos ( id UUID DEFAULT gen_random_uuid() PRIMARY KEY, user_id UUID REFERENCES profiles(id), curso_id UUID REFERENCES cursos(id), cupom_id UUID, tipo_plano TEXT CHECK (tipo_plano IN ( '90dias','1ano','vitalicio','plataforma_anual','plataforma_vitalicia')), valor NUMERIC(10,2) NOT NULL, desconto NUMERIC(10,2) DEFAULT 0, status TEXT DEFAULT 'pendente' CHECK (status IN ( 'pendente','aprovado','cancelado','reembolsado')), gateway_id TEXT, metodo TEXT, created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW() ); CREATE TABLE precos_planos ( id UUID DEFAULT gen_random_uuid() PRIMARY KEY, curso_id UUID REFERENCES cursos(id), tipo_plano TEXT NOT NULL CHECK (tipo_plano IN ( '90dias','1ano','vitalicio','plataforma_anual','plataforma_vitalicia')), preco NUMERIC(10,2) NOT NULL, ativo BOOLEAN DEFAULT TRUE, created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW() ); CREATE TABLE cupons ( id UUID DEFAULT gen_random_uuid() PRIMARY KEY, codigo TEXT UNIQUE NOT NULL, desconto_pct NUMERIC(5,2), desconto_fixo NUMERIC(10,2), curso_id UUID REFERENCES cursos(id), valido_ate TIMESTAMPTZ, usos_max INTEGER, usos_atual INTEGER DEFAULT 0, ativo BOOLEAN DEFAULT TRUE, created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW() ); ALTER TABLE planos_acesso ADD CONSTRAINT fk_planos_pedido FOREIGN KEY (pedido_id) REFERENCES pedidos(id); ALTER TABLE pedidos ADD CONSTRAINT fk_pedidos_cupom FOREIGN KEY (cupom_id) REFERENCES cupons(id); -- ════════════════════════════════════════ -- GRUPO 8: AVALIAÇÃO DO CURSO -- ════════════════════════════════════════ CREATE TABLE avaliacoes_cursos ( id UUID DEFAULT gen_random_uuid() PRIMARY KEY, user_id UUID REFERENCES profiles(id), curso_id UUID REFERENCES cursos(id), nota INTEGER CHECK (nota BETWEEN 1 AND 5), comentario TEXT, created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(), UNIQUE(user_id, curso_id) ); -- ════════════════════════════════════════ -- GRUPO 9: QUIZ -- ════════════════════════════════════════ CREATE TABLE quizzes ( id UUID DEFAULT gen_random_uuid() PRIMARY KEY, aula_id UUID REFERENCES aulas(id) ON DELETE CASCADE, modulo_id UUID REFERENCES modulos(id) ON DELETE CASCADE, titulo TEXT NOT NULL, instrucoes TEXT, nota_minima INTEGER DEFAULT 70, tentativas_max INTEGER DEFAULT 0, tempo_max_min INTEGER, mostrar_gabarito BOOLEAN DEFAULT TRUE ); CREATE TABLE quiz_perguntas ( id UUID DEFAULT gen_random_uuid() PRIMARY KEY, quiz_id UUID REFERENCES quizzes(id) ON DELETE CASCADE, enunciado TEXT NOT NULL, tipo TEXT DEFAULT 'multipla' CHECK (tipo IN ('multipla','verdadeiro_falso')), explicacao TEXT, ordem INTEGER NOT NULL ); CREATE TABLE quiz_alternativas ( id UUID DEFAULT gen_random_uuid() PRIMARY KEY, pergunta_id UUID REFERENCES quiz_perguntas(id) ON DELETE CASCADE, texto TEXT NOT NULL, correta BOOLEAN DEFAULT FALSE, ordem INTEGER NOT NULL ); CREATE TABLE quiz_respostas ( id UUID DEFAULT gen_random_uuid() PRIMARY KEY, user_id UUID REFERENCES profiles(id), quiz_id UUID REFERENCES quizzes(id), respostas_json JSONB, pontuacao INTEGER, aprovado BOOLEAN, tentativa INTEGER DEFAULT 1, respondido_em TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW() ); -- ════════════════════════════════════════ -- GRUPO 10: FERRAMENTAS SaaS -- ════════════════════════════════════════ CREATE TABLE ferramentas ( id UUID DEFAULT gen_random_uuid() PRIMARY KEY, nome TEXT NOT NULL, slug TEXT UNIQUE NOT NULL, descricao TEXT, categoria TEXT, usa_ia BOOLEAN DEFAULT TRUE, modelo_claude TEXT DEFAULT 'claude-haiku-4-5', prompt_sistema TEXT, limite_uso_mes INTEGER DEFAULT 3, -- 999 = ilimitado ativa BOOLEAN DEFAULT TRUE ); CREATE TABLE uso_ferramentas ( id UUID DEFAULT gen_random_uuid() PRIMARY KEY, user_id UUID REFERENCES profiles(id), ferramenta_id UUID REFERENCES ferramentas(id), tokens_input INTEGER DEFAULT 0, tokens_output INTEGER DEFAULT 0, custo_usd NUMERIC(10,6) DEFAULT 0, created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW() ); CREATE TABLE simulacoes ( id UUID DEFAULT gen_random_uuid() PRIMARY KEY, user_id UUID REFERENCES profiles(id), ferramenta_id UUID REFERENCES ferramentas(id), tipo TEXT, historico JSONB, pontuacao INT, feedback TEXT, duracao_s INT, created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW() ); CREATE OR REPLACE FUNCTION limpar_simulacoes_antigas() RETURNS TRIGGER AS $$ BEGIN DELETE FROM simulacoes WHERE id IN ( SELECT id FROM simulacoes WHERE user_id=NEW.user_id AND ferramenta_id=NEW.ferramenta_id ORDER BY created_at DESC OFFSET 10); RETURN NEW; END; $$ LANGUAGE plpgsql; CREATE TRIGGER trg_limpar_simulacoes AFTER INSERT ON simulacoes FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION limpar_simulacoes_antigas(); CREATE TABLE ferramenta_resultados ( id UUID DEFAULT gen_random_uuid() PRIMARY KEY, user_id UUID REFERENCES profiles(id), ferramenta_id UUID REFERENCES ferramentas(id), input_json JSONB, output_text TEXT, created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW() ); CREATE OR REPLACE FUNCTION limpar_resultados_antigos() RETURNS TRIGGER AS $$ BEGIN DELETE FROM ferramenta_resultados WHERE id IN ( SELECT id FROM ferramenta_resultados WHERE user_id=NEW.user_id AND ferramenta_id=NEW.ferramenta_id ORDER BY created_at DESC OFFSET 5); RETURN NEW; END; $$ LANGUAGE plpgsql; CREATE TRIGGER trg_limpar_resultados AFTER INSERT ON ferramenta_resultados FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION limpar_resultados_antigos(); -- ════════════════════════════════════════ -- GRUPOS 11-15: COMUNIDADE, APRENDIZADO, -- CERTIFICADOS, ENGAJAMENTO, AUDITORIA -- ════════════════════════════════════════ CREATE TABLE comunidade_grupos ( id UUID DEFAULT gen_random_uuid() PRIMARY KEY, nome TEXT NOT NULL, slug TEXT UNIQUE NOT NULL, curso_id UUID REFERENCES cursos(id), tipo TEXT DEFAULT 'curso' CHECK (tipo IN ('curso','geral','pilar')), ordem INTEGER DEFAULT 0 ); CREATE TABLE grupos_membros ( grupo_id UUID REFERENCES comunidade_grupos(id) ON DELETE CASCADE, user_id UUID REFERENCES profiles(id) ON DELETE CASCADE, entrou_em TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(), PRIMARY KEY (grupo_id, user_id) ); CREATE TABLE comunidade_posts ( id UUID DEFAULT gen_random_uuid() PRIMARY KEY, grupo_id UUID REFERENCES comunidade_grupos(id), user_id UUID REFERENCES profiles(id), conteudo TEXT NOT NULL, fixado BOOLEAN DEFAULT FALSE, tipo TEXT DEFAULT 'post' CHECK (tipo IN ('post','aviso','caso','desafio')), created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW() ); CREATE TABLE comunidade_comentarios ( id UUID DEFAULT gen_random_uuid() PRIMARY KEY, post_id UUID REFERENCES comunidade_posts(id) ON DELETE CASCADE, user_id UUID REFERENCES profiles(id), conteudo TEXT NOT NULL, created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW() ); CREATE TABLE post_curtidas ( post_id UUID REFERENCES comunidade_posts(id) ON DELETE CASCADE, user_id UUID REFERENCES profiles(id) ON DELETE CASCADE, created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(), PRIMARY KEY (post_id, user_id) ); CREATE TABLE notas_aluno ( id UUID DEFAULT gen_random_uuid() PRIMARY KEY, user_id UUID REFERENCES profiles(id), aula_id UUID REFERENCES aulas(id), conteudo TEXT NOT NULL, tipo TEXT DEFAULT 'nota' CHECK (tipo IN ('nota','reflexao')), created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(), updated_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW() ); CREATE TABLE notificacoes ( id UUID DEFAULT gen_random_uuid() PRIMARY KEY, user_id UUID REFERENCES profiles(id), tipo TEXT NOT NULL, titulo TEXT NOT NULL, corpo TEXT, link TEXT, lida BOOLEAN DEFAULT FALSE, created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW() ); CREATE TABLE certificados ( id UUID DEFAULT gen_random_uuid() PRIMARY KEY, user_id UUID REFERENCES profiles(id), curso_id UUID REFERENCES cursos(id), modulo_id UUID REFERENCES modulos(id), codigo TEXT UNIQUE DEFAULT encode(gen_random_bytes(8),'hex'), emitido_em TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(), UNIQUE(user_id, curso_id) ); CREATE TABLE leads ( id UUID DEFAULT gen_random_uuid() PRIMARY KEY, nome TEXT NOT NULL, email TEXT NOT NULL, material_id UUID REFERENCES materiais(id), origem_lp TEXT, created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW() ); CREATE TABLE metas_aluno ( id UUID DEFAULT gen_random_uuid() PRIMARY KEY, matricula_id UUID REFERENCES matriculas(id), meta TEXT NOT NULL, progresso INT DEFAULT 0, concluida BOOLEAN DEFAULT FALSE, ultimo_checkin_em TIMESTAMPTZ, created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW() ); CREATE TABLE diagnosticos ( id UUID DEFAULT gen_random_uuid() PRIMARY KEY, user_id UUID REFERENCES profiles(id), curso_id UUID REFERENCES cursos(id), perfil_resultado JSONB, lacunas JSONB, trilha_recomendada TEXT, created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW() ); CREATE TABLE planos_indicacao ( id UUID DEFAULT gen_random_uuid() PRIMARY KEY, user_id UUID REFERENCES profiles(id), codigo TEXT UNIQUE, conversoes INT DEFAULT 0, creditos_r NUMERIC(10,2) DEFAULT 0, created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW() ); CREATE TABLE roi_treinamento ( id UUID DEFAULT gen_random_uuid() PRIMARY KEY, matricula_id UUID REFERENCES matriculas(id), kpi_nome TEXT, valor_antes NUMERIC, valor_depois NUMERIC, data_antes TIMESTAMPTZ, data_depois TIMESTAMPTZ ); CREATE TABLE admin_log ( id UUID DEFAULT gen_random_uuid() PRIMARY KEY, admin_id UUID REFERENCES profiles(id), acao TEXT NOT NULL, tabela TEXT, registro_id UUID, detalhes JSONB, created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW() ); -- ════════════════════════════════════════ -- FUNÇÃO: VERIFICAÇÃO DE ACESSO -- ════════════════════════════════════════ CREATE OR REPLACE FUNCTION tem_acesso_curso(p_user_id UUID, p_curso_id UUID) RETURNS BOOLEAN AS $$ BEGIN IF EXISTS (SELECT 1 FROM planos_acesso WHERE user_id=p_user_id AND tipo='plataforma' AND ativo=TRUE AND (vencimento IS NULL OR vencimento>NOW())) THEN RETURN TRUE; END IF; IF EXISTS (SELECT 1 FROM planos_acesso WHERE user_id=p_user_id AND tipo='curso' AND curso_id=p_curso_id AND ativo=TRUE AND (vencimento IS NULL OR vencimento>NOW())) THEN RETURN TRUE; END IF; IF EXISTS (SELECT 1 FROM matriculas WHERE user_id=p_user_id AND curso_id=p_curso_id AND status='ativo') THEN RETURN TRUE; END IF; RETURN FALSE; END; $$ LANGUAGE plpgsql SECURITY DEFINER;

## 7.3 Políticas RLS

🤖 PROMPT — RLS (após criar as 44 tabelas)

"Habilite Row Level Security em todas as 44 tabelas. Políticas: (1) profiles, notas_aluno, metas_aluno, diagnosticos, planos_indicacao, roi_treinamento, ferramenta_resultados: RW apenas próprio registro. (2) matriculas, progresso_aulas, planos_acesso, assinaturas_plataforma, uso_ferramentas, simulacoes, quiz_respostas, notificacoes: READ apenas próprio. (3) cursos, pilares, ferramentas, quizzes: todos leem publicados/ativos; admin gerencia todos. (4) aulas: todos leem aulas publicadas de módulos publicados; admin lê todas. (5) materiais: lógica verificar_acesso_material() — gratuito=true OR pilar em materiais_pilares∩profiles_pilares OR tem_acesso_curso() para cursos em materiais_cursos. (6) comunidade_posts/comentarios: membros do grupo leem; criador edita o próprio; admin edita todos. (7) post_curtidas, grupos_membros: aluno gerencia os próprios. (8) convites: admin gerencia todos; aluno lê apenas com seu e-mail. (9) admin_log: apenas admins leem. (10) avaliacoes_cursos: todos leem; aluno insere/edita a própria. (11) precos_planos, cupons: todos leem ativos; admin gerencia. (12) cursos_modulos, modulos_aulas: seguem lógica das tabelas pai."

🆕 BIBLIOTECA DE CONTEÚDO INTERCAMBIÁVEL (P2): Para criar um módulo reutilizável, cadastre com curso_id=NULL no admin. Para vinculá-lo a um curso, use /admin/cursos/[slug]/editar → 'Adicionar módulo da biblioteca'. O vínculo fica em cursos_modulos com a ordem definida por curso. A mesma lógica se aplica a aulas via modulos_aulas.

# 8. Estrutura do Projeto Next.js 15

🤖 PROMPT — CRIAR O PROJETO

"Crie um projeto Next.js 15 com TypeScript, Tailwind CSS e shadcn/ui. Use App Router. Instale: @supabase/ssr, @supabase/supabase-js, mercadopago, @anthropic-ai/sdk, @aws-sdk/client-ses, react-hook-form, zod, lucide-react, recharts, date-fns, jose. Antes de criar qualquer componente, leia /site-referencia/ e gere lib/design-tokens.ts com a identidade visual extraída. REGRA P1: Estrutura de rotas OBRIGATÓRIA para evitar loop de autenticação: /app/(auth)/login e /app/(auth)/cadastro ficam FORA do Route Group protegido. /app/(protected)/aluno/* e /app/(protected)/admin/* ficam dentro. Crie a estrutura de pastas abaixo."

area-do-aluno/ ├── CLAUDE.md ← lido automaticamente pelo Claude Code ├── site-referencia/ ← index.html e style.css do site atual ├── app/ │ ├── (auth)/ ← FORA do grupo protegido (sem verificação) │ │ ├── login/page.tsx │ │ ├── cadastro/page.tsx │ │ └── auth/confirm/route.ts │ ├── (protected)/ ← Route Group protegido pelo middleware │ │ ├── aluno/ │ │ │ ├── dashboard/page.tsx │ │ │ ├── cursos/ │ │ │ │ ├── page.tsx ← catálogo + buscador IA │ │ │ │ └── [slug]/ │ │ │ │ ├── page.tsx ← página do curso │ │ │ │ └── aula/[id]/page.tsx │ │ │ ├── materiais/page.tsx │ │ │ ├── comunidade/[slug]/page.tsx │ │ │ ├── ferramentas/[slug]/page.tsx │ │ │ ├── simuladores/[tipo]/page.tsx │ │ │ └── perfil/page.tsx │ │ └── admin/ │ │ ├── page.tsx ← KPIs │ │ ├── alunos/page.tsx │ │ ├── cursos/ │ │ │ ├── page.tsx │ │ │ └── [slug]/editar/page.tsx ← editor hierárquico │ │ ├── materiais/page.tsx │ │ ├── biblioteca/page.tsx ← módulos e aulas reutilizáveis │ │ ├── pilares/page.tsx │ │ ├── planos/page.tsx │ │ ├── cupons/page.tsx │ │ ├── convites/page.tsx │ │ ├── ferramentas/page.tsx │ │ ├── custos-ia/page.tsx │ │ ├── configuracoes/page.tsx │ │ ├── saude/page.tsx ← health check rotas críticas (P3) │ │ └── log/page.tsx │ ├── certificados/[codigo]/page.tsx ← público │ ├── api/ │ │ ├── webhooks/mercadopago/route.ts │ │ ├── pagamentos/criar-preferencia/route.ts │ │ ├── cupons/validar/route.ts │ │ ├── ferramentas/[slug]/route.ts │ │ ├── catalogo/buscar/route.ts ← buscador IA (P3) │ │ ├── simulacoes/analisar/route.ts │ │ ├── simuladores/token/route.ts │ │ ├── storage/signed-url/route.ts │ │ ├── leads/registrar/route.ts │ │ └── saude/check/route.ts ← health check (P3) │ ├── layout.tsx │ └── page.tsx ├── lib/ │ ├── design-tokens.ts ← EXTRAÍDO DO SITE ATUAL │ ├── supabase/client.ts + server.ts │ ├── mercadopago.ts │ ├── anthropic.ts ← calcCusto + modelPricing │ ├── email.ts │ └── token.ts ← JWT para simuladores HTML ├── middleware.ts ← protege (protected)/* + rate limit /api/* └── types/database.types.ts

🔒 REGRA P1 — Rate limiting: aplicar EXCLUSIVAMENTE em rotas /api/*. Aplicar em rotas de páginas derruba o site (1 visita dispara 15-20 requisições de assets). Limite recomendado: 120 req/min por IP em /api/*. Use middleware.ts para esta lógica.

# 9. Módulos M1 a M8 — Prompts para o Claude Code

Passe estes prompts em sequência. Valide cada módulo antes de avançar.

🤖 MÓDULO 1 — Autenticação, Perfil e Pilares

"Implemente autenticação com Supabase Auth. REGRA P1 OBRIGATÓRIA: /login e /cadastro ficam em /app/(auth)/ FORA do Route Group (protected). Se ficarem dentro, ocorre loop infinito de redirecionamento. (1) /login com email+senha e Google. (2) /cadastro: nome, email, senha; aceite LGPD salvando lgpd_aceito_em e lgpd_versao; após cadastro, tela de seleção de pilares buscados da tabela pilares (NUNCA hardcodar). (3) Middleware em (protected)/*: verificar sessão + em rotas de conteúdo chamar tem_acesso_curso(). (4) /perfil: edição de nome, foto, bio, LinkedIn e pilares. (5) Modal ADI na primeira abertura de curso matriculado — metas sem limite de 3."

🤖 MÓDULO 2 — Catálogo, Player e Buscador IA (P3)

"Implemente o módulo de cursos. (1) /aluno/cursos: grid de cards. Filtro por pilar buscado da tabela pilares. Preço: buscar em precos_planos (ativo=TRUE); se preco_promo_ate>NOW() exibir promocional. Nota média calculada de avaliacoes_cursos. BUSCADOR IA (P3): campo de texto livre no topo — ex: 'sou consultor imobiliário iniciante'. Ao submeter, chamar /api/catalogo/buscar que envia a descrição ao claude-haiku-4-5 com o catálogo de cursos publicados e retorna os 3 mais relevantes com justificativa. (2) /cursos/[slug]: seções o_que_voce_vai_aprender, para_quem_e_este_curso, requisitos; trailer se video_apresentacao_id preenchido; avaliações; seletor de plano. Campo de cupom → /api/cupons/validar. (3) /cursos/[slug]/aula/[id]: verificar tem_acesso_curso(). Player condicional por tipo de aula. YouTube: seekTo(posicao_s) ao carregar, controles de velocidade 0.75x/1x/1.25x/1.5x/2x, salvar posicao_s a cada 30s. Modal de reflexão ao concluir se pergunta_reflexao preenchida. SM-2 em proxima_revisao. Ao atingir 100%: certificado + modal de avaliação + upsell."

🤖 MÓDULO 3 — Materiais, PDFs e Simuladores HTML

"Implemente /aluno/materiais. Visibilidade: gratuito=true → todos. pilar em materiais_pilares ∩ profiles_pilares do aluno → logados. tem_acesso_curso() para cursos em materiais_cursos → matriculados. Download: signed URL 60min. Simulador: JWT 15min → [url_externa]?token=[jwt]. Material gratuito: captura nome+email → leads com origem_lp → SES + Google Sheets. Na página da aula: exibir materiais de aulas_materiais inline abaixo do player."

🤖 MÓDULO 4 — Pagamentos, Planos, Cupons, Convites e Certificados

"PAGAMENTOS: /api/pagamentos/criar-preferencia — buscar preço em precos_planos; validar cupom se informado; calcular vencimento (90d/365d/NULL). CUPONS: /admin/cupons CRUD. /api/cupons/validar retorna desconto. CONVITES: /admin/convites com import CSV (email,curso_id,plano_tipo,origem). Cadastro por convite: /cadastro?token=[token] — bloquear e-mail diferente; criar matrícula origem=convite + plano_acesso. CERTIFICADOS: ao atingir 100%, gerar PDF com: nome do aluno, nome do curso, carga horária, matriculado_em, concluido_em, logo do professor (configurável), assinatura digital (configurável), QR Code → /certificados/[codigo]. Enviar por e-mail. Modal de avaliação (1-5 estrelas + comentário opcional) → avaliacoes_cursos."

🤖 MÓDULO 5 — Quiz e Avaliações

"Player de aula tipo='quiz': carregar quiz vinculado à aula. Verificar tentativas_max (0=ilimitado). Cronômetro se tempo_max_min preenchido. Perguntas uma a uma. Ao submeter: salvar quiz_respostas, calcular pontuacao, determinar aprovado (>=nota_minima). Se mostrar_gabarito=TRUE: exibir acertos/erros + campo explicacao. Aula tipo='quiz': concluída apenas se aprovado=TRUE. Admin /admin/quizzes: CRUD completo com editor de perguntas."

🤖 MÓDULO 6 — Dashboard Admin com Biblioteca de Conteúdo

"(1) KPIs: recharts. (2) /admin/cursos/[slug]/editar: EDITOR HIERÁRQUICO — duas colunas: esquerda=módulos com drag-and-drop de ordem; direita=aulas do módulo selecionado com drag-and-drop. Botão 'Adicionar módulo': (a) Novo módulo; (b) Módulo da biblioteca (lista cursos_modulos com curso_id NULL). Botão 'Adicionar aula': (a) Nova aula; (b) Aula da biblioteca. Drawer de edição de aula por tipo. Preview como aluno. CRUD de materiais da aula via aulas_materiais. (3) /admin/biblioteca: listar módulos e aulas com curso_id/modulo_id NULL; criar/editar/excluir; ver em quais cursos estão vinculados. (4) /admin/materiais CRUD. (5) /admin/pilares CRUD drag-and-drop. (6) /admin/planos: tabela precos_planos por curso. (7) /admin/cupons CRUD. (8) /admin/convites CSV. (9) /admin/configuracoes: logo URL, assinatura URL, e-mails. (10) /admin/custos-ia. (11) /admin/log: admin_log com filtros. Toda ação destrutiva: snapshot em admin_log."

🤖 MÓDULO 7 — Comunidade e Notificações In-App

"(1) /aluno/comunidade: lista grupos. Botão Entrar/Sair (grupos_membros). Feed com tipos. Curtidas via post_curtidas. (2) Header global: ícone de sino com badge COUNT notificacoes lida=FALSE. Drawer com lista + 'Marcar todas como lidas'. (3) Admin: fixar e excluir posts."

🤖 MÓDULO 8 — E-mails, CRON e Engajamento

"E-mails via AWS SES + notificacao in-app para: cadastro, matrícula, vencimento 7 dias, vencimento hoje, novo material no curso, certificado emitido, convite externo, material gratuito. CRON segunda 8h: inatividade 7 dias, progresso<10% e matrícula>14 dias, check-in de metas (ultimo_checkin>7 dias), revisão espaçada (proxima_revisao=TODAY())."

# 10. Módulos M9 a M12 — IA

⚠️ Antes de qualquer módulo de IA: limite USD 50 em platform.anthropic.com → Billing → Spend Limits. limite_uso_mes=999 = ilimitado. Ferramentas (formulário→texto) salvam em ferramenta_resultados. Simuladores (roleplay multi-turno) salvam em simulacoes.

// lib/anthropic.ts export const modelPricing = { 'claude-haiku-4-5': { input: 0.80, output: 4.00 }, 'claude-sonnet-4-6': { input: 3.00, output: 15.00 }, }; export const calcCusto = (modelo, i, o) => (i/1_000_000 * modelPricing[modelo].input) + (o/1_000_000 * modelPricing[modelo].output);

🤖 DASHBOARD DO ALUNO — /aluno/dashboard (junto com M2)

"Seções: (1) MEUS CURSOS: progresso % + progresso por módulo calculado dinamicamente + retomada da última posição (posicao_s>0) + alerta vencimento 7 dias + badge 'Certificado disponível'. (2) METAS ADI: checkbox + botão adicionar. (3) REVISAR HOJE: aulas com proxima_revisao<=TODAY(). (4) FERRAMENTAS RECENTES: últimas 3 de uso_ferramentas. (5) PRÓXIMOS PASSOS: proximo_curso_id ou aleatório mesmo pilar. (6) Banner renovação se plano vencido."

🤖 MÓDULO 9A — Base de Ferramentas

"(1) /aluno/ferramentas: catálogo com filtro por categoria. Usos no mês vs limite. (2) /api/ferramentas/[slug]: verificar limite; streaming; salvar uso + ferramenta_resultados (trigger limpa >5). (3) /aluno/ferramentas/[slug]/historico: últimas 5 de ferramenta_resultados."

🤖 MÓDULO 9B — PHD Ramp (P2 — REQ-16)

"Crie /aluno/ferramentas/phd-ramp. Formulário: cargo, setor, tamanho da equipe, produto/serviço, principal desafio no onboarding. INSERT ferramentas: nome='PHD Ramp', slug='phd-ramp', categoria='Gestao Comercial', usa_ia=TRUE, modelo='claude-haiku-4-5', limite_uso_mes=3, prompt_sistema='Você é o Prof. Paulo Donassolo. Crie um Plano de Ramp Up de Vendedor completo. Inclua: semana 1 (imersão, produto e ICP), semana 2 (processo e objeções), semana 3 (campo), semana 4 (negociações independentes), KPIs por semana, scripts de feedback semanal. Português brasileiro, exemplos de PMEs. Markdown com títulos e tabelas.'"

🤖 MÓDULO 9C — Matriz de Objeções (P2 — REQ-11)

"Crie /aluno/ferramentas/matriz-objecoes. Formulário: produto_servico, segmento (select de pilares ativos), objecoes_conhecidas. INSERT: nome='Matriz de Objeções', slug='matriz-objecoes', categoria='Negociacao', usa_ia=TRUE, modelo='claude-haiku-4-5', limite_uso_mes=3, prompt='Você é o Prof. Paulo Donassolo. 12-15 objeções reais. Para cada: Nome, Contexto, Resposta recomendada, Argumento de valor, Pergunta de reversão. Tabela Markdown.' Botão 'Baixar PDF' via window.print()."

🤖 MÓDULO 9D — Construtor de Argumentário (P2 — REQ-17)

"Crie /aluno/ferramentas/argumentario. Formulário: produto_servico, publico_alvo, diferenciais, tom (Formal/Consultivo/Direto/Relacional). INSERT: nome='Construtor de Argumentário', slug='argumentario', categoria='Comunicacao', usa_ia=TRUE, modelo='claude-haiku-4-5', limite_uso_mes=3, prompt='Crie 5 formatos: Elevator Pitch 60 palavras, Apresentação AIDA 5 parágrafos, E-mail de Prospecção assunto+corpo+CTA, Mensagem WhatsApp 3 linhas, Post LinkedIn 200 palavras.' Cards com botão de copiar."

🤖 MÓDULO 9E — Mapeador de Perfil de Negociação (P2 — REQ-19)

"20 perguntas situacionais. INSERT: nome='Mapeador de Perfil de Negociação', slug='perfil-negociacao', categoria='Negociacao', usa_ia=TRUE, modelo='claude-sonnet-4-6', limite_uso_mes=2, prompt='Analise 20 respostas. Retorne APENAS JSON: perfil_predominante, pontuacao_5_dimensoes {Competitivo/Colaborativo/Evitativo/Acomodativo/Compromissador: 0-100}, forcas[3], riscos[3], situacoes_forte[2], situacoes_cuidado[2], plano_desenvolvimento[2 parágrafos], indice_confianca{valor:0-100, descricao}.' Gráfico radar recharts + relatório. Salvar em ferramenta_resultados."

🤖 MÓDULO 10 — Simulador de Negociação (P2 — REQ-09)

"INSERT: nome='Simulador de Negociação', slug='sim-negociacao', categoria='Negociacao', usa_ia=TRUE, modelo='claude-sonnet-4-6', limite_uso_mes=5. Configuração: perfil do cliente, contexto, produto, dificuldade. Chat com streaming. Botão 'Finalizar': /api/simulacoes/analisar → pontuacao + feedback 6 dimensões (Identificação Necessidades, Manejo Objeções, Argumentação, Escuta Ativa, Fechamento, Índice de Confiança). Radar 6 dimensões + PDF via window.print(). /aluno/simuladores/historico: últimas 10 por ferramenta."

🤖 MÓDULO 11 — Coach IA 24/7 (P4 — pós-lançamento)

"Requer transcrições preenchidas em aulas.transcricao. INSERT: nome='Coach de IA', slug='coach-ia', categoria='Aprendizado', usa_ia=TRUE, modelo='claude-haiku-4-5', limite_uso_mes=30. RAG: pgvector em aula_embeddings. Responde apenas com base nos cursos com tem_acesso_curso()=TRUE. Admin: botão 'Processar Transcrições para IA' → embeddings em chunks de 500 palavras."

🤖 MÓDULO 12 — Diagnóstico de Entrada (P4 — pós-lançamento)

"15 perguntas após matrícula e antes da 1ª aula. INSERT: nome='Diagnóstico de Entrada', slug='diagnostico-entrada', modelo='claude-sonnet-4-6', limite_uso_mes=3. JSON: perfil_atual, lacunas, trilha_recomendada, meta_sugerida. Salvar em diagnosticos. Pré-preencher ADI antes de redirecionar para trilha."

# 11. Integração com phdonassolo.com

⚠️ ÚNICA alteração no site principal. .htaccess com /go de afiliados deve ser preservado. Deploy: npm run build → upload APENAS index.html e assets/ via cPanel.

🤖 PROMPT — BOTÃO ÁREA DO ALUNO

"No arquivo de navegação do site phdonassolo.com (Header.tsx ou similar), adicione APENAS um botão/link 'Área do Aluno' apontando para https://alunos.phdonassolo.com. Destaque visual usando lib/design-tokens.ts. Posição: canto direito do menu em desktop, menu hambúrguer em mobile. NÃO altere nenhuma outra parte do Header. NÃO altere o .htaccess. NÃO remova rotas existentes."

# 12. Roadmap de 60 Dias

⚠️ 1 a 2 horas por dia de acompanhamento. Claude Code executa, mas precisa de direcionamento e validação a cada módulo.

| S | Bloco | O que acontece | Responsável | Resultado verificável |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | Fundação | GitHub + Supabase (São Paulo) + Vercel + DNS + chaves API (Mercado Pago, Anthropic, Google Service Account) | Você | alunos.phdonassolo.com resolve para a Vercel |
| S2 | Fundação | site-referencia/ + CLAUDE.md v5.2 + Claude Code + design-tokens.ts + análise repositórios | Você + Claude Code | design-tokens.ts gerado. 44 tabelas criadas |
| S3 | MVP Core | Schema 44 tabelas + RLS + M1 (Auth com Route Groups corretos, pilares dinâmicos, ADI) | Claude Code | Login sem loop. Pilares do banco. ADI ativo |
| S4 | MVP Core | M2 (Catálogo+player+buscador IA) + M4 (Pagamentos+planos+cupons+convites+certificado) | Claude Code | Compra cria plano com prazo. Cupom funciona. Certificado PDF com QR |
| S5 | Materiais | M3 (Materiais por pilar/curso/combinado + token simuladores + leads Google Sheets) | Claude Code | Simulador protegido. Lead na planilha com origem |
| S6 | Admin | M6 (Admin completo com biblioteca de conteúdo + editor hierárquico) + botão site principal | Claude Code + Você | Biblioteca funciona. Admin gerencia pilares e planos |
| S7 | Comunidade | M5 (Quiz) + M7 (Comunidade+notificações) + M8 (E-mails+CRON+revisão) + dashboard | Claude Code | Quiz funciona. Sino com badge. CRON revisão espaçada ativo |
| S8 | Ferramentas IA | M9 completo: PHD Ramp + Matriz Objeções + Argumentário + Perfil Negociação | Claude Code | 4 ferramentas. Histórico de 5 resultados. Limites respeitados |
| S9 | Simulador + Launch | M10 (Simulador Negociação) + testes checklist 36 itens + health check | Claude Code + Você | 36/36 aprovados. Primeiros alunos na plataforma |

✅ PÓS-60 DIAS: M11 Coach IA RAG + M12 Diagnóstico + Simuladores Atendimento e JBP + Relatório B2B + Dashboard métricas avançado + Importação editorial da planilha

# 13. Custos — Desenvolvimento e Operação

| Bloco | Estimativa | Observação |
| --- | --- | --- |
| S1-S2 — Fundação | R$ 0 | Você executa. Zero tokens Claude Code |
| S3-S4 — MVP Core | USD 18–25 (~R$ 95–130) | Schema + auth + catálogo + pagamentos |
| S5-S6 — Materiais e Admin | USD 13–20 (~R$ 70–105) | CRUD admin + biblioteca + proteção JWT |
| S7 — Quiz + Comunidade + E-mails | USD 8–12 (~R$ 42–65) | Quiz, grupos, CRON, buscador IA |
| S8 — Ferramentas SaaS IA | USD 10–15 (~R$ 53–80) | 4 ferramentas + Claude API + limites |
| S9 — Simulador + testes | USD 12–18 (~R$ 65–95) | Simulador + iterações de correção |
| TOTAL | USD 61–90 (~R$ 325–475) | Inclui iterações e testes |

| Serviço | Custo | Condição |
| --- | --- | --- |
| HostGator | R$ 0 adicional | Já pago. Simuladores HTML permanecem aqui |
| Vercel Hobby | R$ 0 | Até 100GB banda/mês gratuito |
| Supabase Free | R$ 0 | Até 50k alunos/mês, 500MB banco, 1GB storage |
| Supabase Pro | USD 25/mês (~R$ 130) | Somente ao ultrapassar os limites free |
| AWS SES | ~R$ 2–10/mês | R$ 0,40 por 1.000 e-mails |
| Claude API (ferramentas) | ~USD 5–30/mês (~R$ 26–160) | Depende do volume. Limite USD 50 configurado |
| Mercado Pago | 3,49–4,99% por venda | Sem mensalidade fixa |
| TOTAL FIXO MENSAL | < R$ 50/mês | Antes da comissão do Mercado Pago |

# 14. Ritos de Deploy e Atualização

## 14.1 Rito de deploy da Área do Aluno

- Descreva a mudança para o Claude Code

- Claude Code edita os arquivos necessários

- Claude Code: git add . && git commit -m 'descricao' && git push

- Vercel publica automaticamente em 2–3 minutos

- Acesse /admin/saude para verificar as rotas críticas (P3)

- Acesse alunos.phdonassolo.com para validar visualmente

## 14.2 Rito de publicar novo simulador HTML

- Crie ou atualize o arquivo .html do simulador

- Adicione na primeira linha: <?php require_once 'token-check.php'; ?>

- HostGator cPanel → File Manager → public_html/simuladores/ → upload

- Em /admin/materiais: tipo='simulador', url_externa='https://phdonassolo.com/simuladores/nome.html', vincule ao curso

- Teste: clicar 'Abrir Simulador' → abre no HostGator. URL direta → redireciona para login

## 14.3 Rito de adicionar curso com módulos da biblioteca

- Em /admin/cursos: criar novo curso com dados básicos

- Em /admin/cursos/[slug]/editar: 'Adicionar módulo' → 'Da biblioteca'

- Selecionar módulo existente → definir ordem no curso

- Para aulas novas no módulo: 'Adicionar aula' → tipo → youtube_id ou conteudo_html

- Publicar curso → testar acesso como aluno via 'Preview como aluno'

## 14.4 Rito de atualização do site principal (phdonassolo.com)

⚠️ NÃO muda em relação ao processo atual.

- Alterações no código React localmente

- npm run build

- HostGator cPanel → File Manager → upload APENAS de: index.html e pasta assets/

- NUNCA sobrescrever: .htaccess, wordpress/, lp/, simuladores/

# 15. Checklist de Validação Final — 36 Itens

## Bloco 1 — Infraestrutura (S2)

| Item | Como validar | S |
| --- | --- | --- |
| DNS e SSL | alunos.phdonassolo.com carrega com cadeado verde | 2 |
| Identidade visual | Comparar lado a lado — fontes e cores idênticas ao phdonassolo.com | 2 |
| Login Google | Entrar com Google → autorizar → logado | 3 |
| Login e-mail + LGPD | Cadastrar → lgpd_aceito_em salvo em profiles | 3 |

## Bloco 2 — Segurança P1 (S3)

| Item | Como validar | S |
| --- | --- | --- |
| Login SEM loop infinito | /admin/login carrega sem redirecionar para si mesmo | 3 |
| Rate limit só em /api/* | Abrir /cursos → 20 assets carregam sem erro 429 | 3 |
| Slug sem acento | Criar curso 'Gestão Comercial' → slug gerado 'gestao-comercial' | 3 |
| Senha obrigatória no login | Tentar acessar com email válido sem senha → bloqueado | 3 |

## Bloco 3 — Pilares, Perfil e Módulos (S3)

| Item | Como validar | S |
| --- | --- | --- |
| Pilares pelo admin | /admin/pilares → criar → aparecer no cadastro | 3 |
| Múltiplos pilares no aluno | Cadastrar com 2 pilares → profiles_pilares com 2 registros | 3 |
| Catálogo filtrado | Aluno pilar X → cursos do pilar pré-filtrados | 3 |
| Aula tipo texto | Criar aula tipo='texto' → player exibe HTML sem vídeo | 3 |
| Aula tipo live | Criar tipo='live' → exibe data_live e botão de acesso | 3 |
| Status rascunho | Aula rascunho → invisível para aluno, visível no admin | 3 |

## Bloco 4 — Player, Notas e Revisão (S4)

| Item | Como validar | S |
| --- | --- | --- |
| Retomada de vídeo | Assistir 2min → sair → voltar → vídeo retoma do segundo salvo | 4 |
| Controle de velocidade | Botão 1.5x → playback muda visivelmente | 4 |
| Pergunta de reflexão | Aula com pergunta → modal ao concluir → nota tipo='reflexao' salva | 4 |
| Revisão espaçada | Concluir aula → proxima_revisao = hoje+1d | 4 |
| 'Revisar hoje' no dashboard | Forçar proxima_revisao=hoje → aparece no dashboard | 4 |
| Progresso por módulo | Sidebar exibe '2/5 aulas' por módulo | 4 |

## Bloco 5 — Planos, Cupons e Certificados (S4)

| Item | Como validar | S |
| --- | --- | --- |
| Preço de precos_planos | Editar preço no admin → LP atualiza sem redeploy | 4 |
| Cupom percentual | Cupom 20% → desconto correto no checkout | 4 |
| Cupom expirado → erro | Cupom vencido → mensagem clara | 4 |
| Plano 90 dias | Comprar → vencimento=hoje+90d | 4 |
| Acesso vencido → bloqueio | Vencimento ontem → aula bloqueia → redireciona renovação | 4 |
| Convite e-mail errado | Cadastrar com e-mail diferente do convite → bloqueado | 4 |
| Certificado completo | PDF com logo, assinatura, QR, datas início/conclusão | 4 |

## Bloco 6 — Biblioteca, Materiais e Quiz (S5–S7)

| Item | Como validar | S |
| --- | --- | --- |
| Módulo da biblioteca em 2 cursos | Módulo biblioteca → vincular a curso A e curso B → aparece nos dois | 6 |
| Atualizar módulo compartilhado | Editar título do módulo biblioteca → título atualiza nos dois cursos | 6 |
| Material por pilar | Aluno pilar X vê material pilar X, não vê pilar Y | 5 |
| Material dentro da aula | aulas_materiais preenchido → arquivo abaixo do player na aula | 5 |
| Lead para Google Sheets | Baixar material gratuito → linha na planilha com origem_lp | 5 |
| Quiz: aula concluída só se aprovado | Reprovar quiz → aula não marcada concluída | 7 |
| Quiz: gabarito com explicação | Responder → acertos/erros + campo explicacao exibido | 7 |

## Bloco 7 — Comunidade, Notificações e Ferramentas IA (S7–S9)

| Item | Como validar | S |
| --- | --- | --- |
| Curtida em post | Curtir → contagem +1. Descurtir → -1 | 7 |
| Notificação in-app | Ação trigger → sino com badge → drawer mostra notificação | 7 |
| PHD Ramp | Preencher → plano streaming → salvo em ferramenta_resultados | 8 |
| Histórico de ferramenta | 5 resultados → gerar 6º → mais antigo some | 8 |
| Buscador IA no catálogo | 'sou consultor imobiliário' → 3 cursos sugeridos com justificativa | 8 |
| Simulador de Negociação | Configurar → simular → radar 6 dimensões → download PDF | 9 |
| Histórico de simulações | 10 simulações → adicionar 11ª → mais antiga some | 9 |
| Admin log | Cancelar acesso → registro em admin_log com snapshot | 9 |
| Mobile 375px | Sem scroll horizontal em todas as telas | 9 |
| Site principal intacto | phdonassolo.com OK. .htaccess preservado. /go ativos | 9 |

# 16. Mapa de Requisitos — 43 Funcionalidades

## Implementados nos 60 dias (P2)

| REQ | Funcionalidade | Módulo | Semana |
| --- | --- | --- | --- |
| REQ-02 | Trilhas por perfil profissional | M2 | S3–S4 |
| REQ-04 | Certificado com QR e verificação pública | M4 | S4 |
| REQ-07 | ADI — Agenda de Desenvolvimento Individual | M1 | S3 |
| REQ-24 | Detecção de risco de evasão | M8 | S7 |
| REQ-29 | Desafio Semanal na Comunidade | M7 | S7 |
| REQ-27 | Feed de Casos Reais | M7 | S7 |
| REQ-42 | Upsell inteligente pós-conclusão | M2 | S4 |
| REQ-16 | PHD Ramp | M9 | S8 |
| REQ-11 | Gerador de Matriz de Objeções | M9 | S8 |
| REQ-17 | Construtor de Argumentário | M9 | S8 |
| REQ-19 | Mapeador de Perfil de Negociação | M9 | S8 |
| REQ-09 | Simulador de Negociação: O Cliente Difícil | M10 | S9 |
| REQ-43 | Índice de Confiança do Vendedor | M9+M10 | S8–S9 |

## Pós-60 dias (P4 e P5)

| REQ | Funcionalidade | Prioridade | Motivo do prazo |
| --- | --- | --- | --- |
| REQ-23 | Coach de IA 24/7 (RAG) | P4 | Requer transcrições preenchidas |
| REQ-22 | Diagnóstico de Entrada | P4 | Calibrar com feedback real de alunos |
| REQ-10 | Simulador de Atendimento | P4 | Arquitetura pronta no M10 |
| REQ-13 | Simulador de JBP | P4 | Idem REQ-10 |
| REQ-38 | Planos em tiers | P4 | Validar pricing com alunos reais |
| REQ-34 | Relatório para gestores B2B | P4 | Depende de clientes corporativos |
| REQ-40 | Turmas fechadas corporativas | P4 | Mesma lógica B2B |
| REQ-37 | ROI de Treinamento | P4 | Requer dados históricos |
| REQ-03 | Microlearning e revisão avançada | P5 | Dados acumulados 3+ meses |
| REQ-33 | Mapa de competências visual | P5 | Múltiplos diagnósticos no tempo |
| REQ-05 | Estudo em dupla | P5 | Massa crítica de alunos simultâneos |

# 17. Mapa Completo de Prioridades — P1 a P5

Referência consolidada de todas as funcionalidades, decisões e regras com sua prioridade explícita. Consultar antes de cada sprint.

## P1 — CRÍTICO: Implementar ANTES da primeira linha de código

🔒 Estas regras previnem os 3 bugs mais comuns em projetos LMS construídos rapidamente. Documentados em produção real (projeto Brasil GEO, março 2026).

| Regra | Onde aplicar | O que acontece se ignorar |
| --- | --- | --- |
| Rate limiting APENAS em /api/* | middleware.ts | 1 visita dispara 15-20 requisições de assets. Site fica inacessível para todos os usuários. Erro 429 em vez de HTML. |
| /admin/login FORA do Route Group protegido | /app/(auth)/login — NUNCA dentro de (protected) | Layout verifica sessão → redireciona para login → herda layout → loop infinito. Painel admin inacessível. |
| Slugs sempre ASCII sem acentos | Toda criação de slug no código e no admin | Script de correção de acentos quebra URLs. 55+ links internos quebrados simultaneamente. |
| Validar senha em todo endpoint de auth | Todos os /api/auth/* | Atacante com e-mail do admin acessa o sistema sem senha (vulnerabilidade crítica de bypass). |
| ANTHROPIC_API_KEY apenas no servidor | /api/* nunca no frontend | Chave exposta no bundle JS. Qualquer pessoa pode usar sua cota da API. |
| tem_acesso_curso() em toda rota de conteúdo | middleware e /api/cursos/* | Aluno com plano vencido continua acessando conteúdo pago. |

## P2 — ALTA: Implementar nos 60 dias (MVP)

| Funcionalidade | Módulo | Semana | Observação |
| --- | --- | --- | --- |
| Schema 44 tabelas + RLS | Banco | S3 | Base de tudo. Não começar código sem o banco validado |
| Biblioteca de módulos (cursos_modulos, modulos_aulas) | Banco | S3 | Evita duplicação de conteúdo. Custo zero se feito agora, alto se feito depois |
| Autenticação + pilares dinâmicos | M1 | S3 | Pilares NUNCA hardcodados |
| Player com tipos de aula (vídeo/texto/quiz/download/link/live) | M2 | S4 | Cada tipo renderiza componente diferente. Definir no schema evita retrabalho |
| Retomada de vídeo (seekTo + salvar a cada 30s) | M2 | S4 | Experiência básica esperada por qualquer aluno |
| Pergunta de reflexão ao concluir aula | M2 | S4 | Andragogia: adulto aprende melhor com reflexão imediata |
| Revisão espaçada (SM-2 simplificado) | M2 | S4 | Diferencial competitivo. Dados preparados no schema. Custo de implementação baixo |
| Pagamentos + precos_planos configuráveis | M4 | S4 | Preços editáveis sem redeploy |
| Cupons de desconto | M4 | S4 | Ferramenta de vendas essencial |
| Convites com import CSV | M4 | S4 | Para migração de alunos Hotmart/Udemy/ESPM |
| Certificado PDF com QR + campos configuráveis | M4 | S4 | Logo e assinatura configuráveis no admin |
| Materiais com lógica gratuito/pilar/curso/combinado | M3 | S5 | Controle granular de acesso |
| Biblioteca de conteúdo no admin | M6 | S6 | CRUD de módulos/aulas com curso_id NULL + vinculação |
| Editor hierárquico com drag-and-drop | M6 | S6 | Gestão de cursos sem código |
| Preview como aluno | M6 | S6 | Validar antes de publicar |
| Quiz com gabarito e explicação por pergunta | M5 | S7 | Avaliação formativa — adultos precisam de feedback imediato |
| Notificações in-app (sino + badge) | M7 | S7 | Engajamento sem depender só de e-mail |
| CRON de revisão espaçada | M8 | S7 | E-mail 'Hora de revisar: [aula]' baseado em proxima_revisao |
| PHD Ramp | M9 | S8 | Ferramenta mais relevante para o público de gestores |
| Matriz de Objeções | M9 | S8 | Alta demanda do público comercial |
| Construtor de Argumentário | M9 | S8 | Alta demanda do público comercial |
| Mapeador de Perfil de Negociação | M9 | S8 | Diferencial — Índice de Confiança |
| Simulador de Negociação | M10 | S9 | Simulador flagship. Base para os demais |
| admin_log — auditoria de ações destrutivas | M6 | S6 | Rastreabilidade. Baixo custo, alto valor operacional |

## P3 — MÉDIA: Implementar junto com o módulo correspondente se custo for baixo

| Funcionalidade | Módulo | Observação |
| --- | --- | --- |
| Buscador IA no catálogo de cursos | M2 | Campo de linguagem natural → haiku-4-5 → 3 sugestões. ~$0,001/busca. Implementar junto com /aluno/cursos |
| Rota /admin/saude para health check pós-deploy | M6 | Testa rotas críticas após cada push. ~50 linhas. Previne bugs silenciosos em produção |
| CSRF via validação Origin/Referer em endpoints admin | M6 | Proteção padrão. Implementar junto com as rotas /admin/api/* |
| Rate limiter em Redis (Upstash) em vez de memória | M1 | Rate limiter em memória reseta a cada deploy serverless = ineficaz. Migrar para Upstash Redis no M1 |
| Notas do aluno + exportar PDF do curso | M2 | Painel colapsável na aula. Export via window.print(). Andragogia: anotação contextual |
| Avaliação do curso (estrelas + comentário) | M4 | Modal após certificado. Aparece na página de vendas do curso |
| post_curtidas na comunidade | M7 | Engajamento. 1 tabela já no schema |
| Check-in de metas no CRON | M8 | E-mail semanal 'Como estão suas metas?' → metas_aluno.ultimo_checkin_em |
| codigo_editorial nos campos (cursos, modulos, aulas, materiais) | Banco | Ponte com planilha de planejamento editorial. Campo simples, custo zero |
| Histórico de resultados de ferramentas | M9 | Últimas 5 por ferramenta em ferramenta_resultados. Já no schema, incluir na UI |
| Trailer do curso (video_apresentacao_id) | M2 | YouTube embed na página do curso. 1 campo, alto impacto visual na conversão |

## P4 — PÓS-LANÇAMENTO: Após validação com usuários reais

| Funcionalidade | Módulo | Por que esperar |
| --- | --- | --- |
| Coach IA 24/7 com RAG | M11 | Requer transcrições de aulas preenchidas + pipeline de embeddings pgvector |
| Diagnóstico de Entrada | M12 | Calibrar perguntas com base em feedback real de alunos |
| Simulador de Atendimento | M10 extensão | Arquitetura pronta no M10 — adicionar novo tipo é rápido pós-lançamento |
| Simulador de JBP | M10 extensão | Idem Simulador de Atendimento |
| Importação editorial da planilha | Admin | Botão 'Importar como aula' — ligar codigo_editorial da planilha a aulas do banco |
| Dashboard de métricas avançado | Admin | Alunos ativos 7d, taxa de abandono por aula, ferramentas mais usadas, custo IA acumulado |
| ROI de Treinamento | M engajamento | Requer dados históricos antes/depois para ser significativo |
| Relatório para gestores B2B | Novo módulo | Depende de ter clientes corporativos para desenvolver com feedback real |
| Turmas fechadas corporativas | Novo módulo | Mesma lógica de turmas B2B — validar demanda antes de construir |
| Planos de assinatura em tiers | M4 extensão | Validar pricing com base de alunos real antes de definir os tiers |

## P5 — LONGO PRAZO: Médio prazo, alta complexidade

| Funcionalidade | Complexidade | Dependência |
| --- | --- | --- |
| Microlearning e revisão espaçada visual (REQ-03) | Média | Dados históricos de revisão acumulados por 3+ meses |
| Mapa de competências visual | Alta | Múltiplos diagnósticos por aluno ao longo do tempo |
| Estudo em dupla / pares de aprendizado | Alta | Massa crítica de alunos simultâneos online |
| Transcricao_json com timestamps (legendas sincronizadas) | Alta | Requer processo de geração de timestamps por aula |
| Pipeline de cross-posting editorial (Blog→LP→E-mail→Post) | Alta | Integração com WordPress + múltiplos canais. Planilha atual é mais eficiente por ora |
| GEO / llms.txt para citabilidade em IAs | Média | Criar /llms.txt descrevendo cursos e o professor para que ChatGPT/Gemini citem corretamente |

Prof. Paulo Henrique Donassolo  |  phdonassolo.com  |  Blueprint Área do Aluno v5.2  |  Março 2026